BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

a) Viết 2 Feature thuộc Epic "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên"

- Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn trực tuyến (dành cho nhân viên văn phòng, làm từ xa hoặc đi công tác).

- Feature 2: Quản lý thực đơn, tổng hợp số liệu và báo cáo tự động (dành cho bộ phận Hành chính và Nhà bếp).

b) Viết 2 User Story theo cấu trúc "Là… tôi muốn… để…" (mỗi story thuộc 1 Feature ở câu a)

- User Story thuộc Feature 1:

  - Là nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa, tôi muốn có thể đặt hoặc hủy suất ăn trực tuyến trên ứng dụng trước 9h30, để tôi không bị bỏ lỡ bữa trưa và không bị tính tiền khi không ăn.

- User Story thuộc Feature 2:

  - Là nhân viên bộ phận hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món vào mỗi sáng, để tôi tiết kiệm thời gian (không mất 45 phút thủ công) và gửi số liệu chính xác cho nhà bếp.

c) Nêu 1 Task kỹ thuật (Technical Task) và giải thích ngắn gọn

- Hạng mục công việc (Task): Thiết lập cơ sở dữ liệu và cấu hình bảo mật thông tin tài khoản nhân viên (Database Schema Setup & Security Configuration).

- Giải thích: Đây là một công việc mang tính kỹ thuật hạ tầng thuần túy, không tạo ra tính năng trực tiếp cho người dùng cuối (User) trên giao diện, nhưng là nền tảng bắt buộc để các User Story khác có thể lưu trữ dữ liệu suất ăn và đăng nhập an toàn.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A: "Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Small (Nhỏ) hoặc Testable (Có thể kiểm thử). (Chung chung, không đo lường được "nhanh" hay "dễ dùng" là gì).

- Giải thích: Câu chuyện quá rộng và mang tính chất phi chức năng chung chung, không gắn với một nghiệp vụ cụ thể nào của hệ thống đặt cơm.

- Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn thời gian phản hồi khi bấm nút đặt cơm dưới 2 giây và giao diện hiển thị tối đa qua 2 bước chạm, để tôi hoàn tất việc đặt cơm nhanh chóng trong giờ nghỉ."

Story B: "Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Small / Independent (Độc lập & Nhỏ) – Vi phạm nguyên tắc "Epic/Mega-story" (quá lớn, chứa quá nhiều tính năng gom lại).

- Giải thích: Story này gom quá nhiều chức năng khác nhau (đặt, hủy, đổi, xem lịch sử, công nợ, xuất báo cáo...) vào một thẻ, khiến Sprint Backlog không thể ước lượng và hoàn thành trong một Sprint ngắn.

- Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi dễ dàng đối soát chi phí cá nhân."

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Mã

Nội dung tiêu chí

AC-01

Given nhân viên đang ở màn hình đặt/quản lý suất ăn và thời gian hiện tại là trước 9h30 sáng,

When nhân viên chọn nút "Hủy suất" của ngày hôm đó và xác nhận,

Then hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái "Đã hủy" và không tính tiền bữa ăn đó vào công nợ tháng của nhân viên.

AC-02

Given nhân viên muốn hủy suất ăn nhưng thời gian hiện tại đã từ 9h30 sáng trở đi,

When nhân viên bấm nút "Hủy suất",

Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá giờ hủy suất ăn trong ngày (9h30)" và giữ nguyên trạng thái đặt suất.

AC-03

Given nhân viên chưa từng đặt suất ăn cho ngày hôm nay (hoặc suất ăn đã bị hủy trước đó),

When nhân viên vào kiểm tra trạng thái bữa trưa,

Then nút "Hủy suất" sẽ bị ẩn hoặc ở trạng thái vô hiệu hóa (disabled), đồng thời hệ thống hiển thị tùy chọn cho phép đặt suất mới nếu chưa quá 9h30.

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW và giải trình

- Trung bình Velocity 3 Sprint gần nhất là: (18+22+20)/3=20(18 + 22 + 20) / 3 = 20(18+22+20)/3=20 Story Point.

Mã

Hạng mục

Story Point

MoSCoW

SC-01

Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau

5

Must have

SC-02

Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt

3

Must have

SC-03

Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày

8

Must have

SC-04

Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng

5

Should have

SC-05

Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa

3

Could have

SC-06

Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty

8

Must have

SC-07

Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty

2

Won't have

Giải trình cho 2 hạng mục:

- SC-06 (Đăng nhập nội bộ - 8 SP): Được xếp vào Must have vì là lớp bảo mật cốt lõi xác thực nhân viên trước khi thực hiện bất kỳ thao tác đặt cơm nào.

- SC-07 (Chia sẻ fanpage - 2 SP): Được xếp vào Won't have ở Sprint đầu vì đây là tính năng truyền thông bên ngoài, không giải quyết các "nỗi đau" cốt lõi vận hành nội bộ (nhầm sổ, mất thời gian tổng hợp, nhân viên từ xa không đặt được cơm).

b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

- Các hạng mục chọn: SC-06 (8 SP) + SC-01 (5 SP) + SC-02 (3 SP) + SC-03 (8 SP) -> Tổng cộng nếu gộp cả SC-06, SC-01, SC-02, SC-03 sẽ là 8+5+3+8=248 + 5 + 3 + 8 = 248+5+3+8=24 SP (vượt quá năng lực 20 SP).

- Điều chỉnh tối ưu sát với Velocity (20 SP): Nhóm chọn gói các hạng mục: SC-06 (Đăng nhập - 8 SP) + SC-01 (Đặt suất - 5 SP) + SC-02` (Hủy suất - 3 SP) + SC-04 (Xem lịch sử/công nợ - 5 SP) -> Tổng: 21 Story Point (Rất sát với mức trung bình 20 SP của nhóm, đảm bảo tính khả thi). Hoặc phương án cốt lõi giải quyết đúng bài toán nhà bếp & hành chính: SC-06 (8) + SC-01 (5) + SC-03 (8) = 21 SP. (Giả định nhóm chọn nhóm tính năng cốt lõi nền tảng tài khoản + đặt món + báo cáo hành chính).

- Căn cứ lựa chọn: Dựa vào năng lực thực tế (Velocity trung bình là 20 SP) và ưu tiên nghiệp vụ MoSCoW để giải quyết dứt điểm các bài toán trọng tâm trước.

c) Viết Sprint Goal

Sprint Goal: "Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng, tính năng đặt/hủy suất ăn cốt lõi cho nhân viên và báo cáo tổng hợp tự động cho bộ phận hành chính, nhằm loại bỏ sổ giấy và tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu buổi sáng."

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động

- Nhận xét:

  - Đến hết ngày làm việc thứ 5, theo đường lý tưởng nhóm đáng lẽ phải hoàn thành được 10 Story Point (còn lại 10 SP), nhưng thực tế nhóm mới hoàn thành được 5 Story Point (vẫn còn lại 15 Story Point).

  - Sprint đang bị chậm tiến độ (behind schedule) so với biểu đồ Burndown Chart.

- Đề xuất hành động cụ thể cho nhóm:

  - Scrum Master cần tổ chức một buổi Daily Standup ngắn để tìm hiểu nghẽn cổ chai (bottleneck) kỹ thuật hoặc vướng mắc nào đang cản trở tiến độ.

  - Cân nhắc áp dụng kỹ thuật Scope Reduction (Cắt giảm phạm vi), chuyển các hạng mục ít quan trọng hơn (ví dụ: chuyển bớt một phần tính năng phụ sang Sprint sau) để đảm bảo hoàn thành trọn vẹn mục tiêu chính (Sprint Goal) đúng hạn.